|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento, el avance se mantiene alineado en términos generales con la Carta Gantt. He participado principalmente en la definición del alcance, metodología Scrum, roles, Product Backlog, arquitectura base Odoo/PostgreSQL/PWA y preparación de evidencias. Han facilitado el trabajo la claridad del proyecto, la distribución de responsabilidades y el uso de herramientas compartidas como Git/GitHub. El principal desafío ha sido mantener el alcance del MVP y coordinar los tiempos sin perder trazabilidad.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades priorizando tareas según valor, esfuerzo, riesgo y tiempo disponible. Para evitar atrasos, mantendré el Product Backlog actualizado, revisaré impedimentos en cada sprint, documentaré las decisiones y validaré los incrementos antes de avanzar. Si aparece un cambio de alcance, lo evaluaré con el equipo antes de incorporarlo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo positivamente. Destaco mi aporte como Product Owner / QA Funcional en el levantamiento y priorización de requerimientos, definición de criterios de aceptación, seguimiento del alcance y preparación de pruebas. Para mejorar, debo fortalecer el registro de evidencias, documentar de forma más sistemática los resultados de QA y mantener una comunicación frecuente con el equipo durante cada sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es asegurar que el nivel de detalle de las evidencias, casos de prueba y documentación Scrum sea suficiente para demostrar las competencias evaluadas. Me gustaría preguntar al docente si el nivel definido para Product Backlog, criterios de aceptación, matriz QA y evidencias por sprint es adecuado o si recomienda incorporar algún elemento adicional antes de continuar.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento no considero necesaria una redistribución completa, porque los roles están claros: Benjamin en Scrum, Eddie en desarrollo Odoo y yo en Product Owner / QA Funcional. Sí considero conveniente mantener apoyo cruzado cuando exista sobrecarga o algún impedimento. En mi caso, reforzaré criterios de aceptación, matriz de pruebas y validación funcional, compartiendo con el equipo la revisión de entregables.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo positivamente el trabajo del grupo. Destaco la complementariedad de los perfiles, la definición de responsabilidades y el uso de un backlog y repositorio común. Como mejora, debemos aumentar la frecuencia del seguimiento, registrar mejor los acuerdos e impedimentos y revisar en conjunto cada incremento antes de considerarlo terminado.