|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Avance: Cumplimiento del diseño relacional, esquemas de persistencia analítica, scripts ETL y endpoints core del backend. Facilitadores: Sólido dominio en backend, modelado de bases de datos y arquitectura modular desacoplada. Dificultades: Desfase menor en la integración entre frontend y los endpoints analíticos, atribuido a la gestión de tiempos y la tendencia a sobrecargar el alcance técnico.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Priorización estricta bajo técnica MoSCoW (congelar agregaciones secundarias y concentrarse en el MVP operacional). Estandarización rígida de contratos API con Swagger/OpenAPI para sincronizar frontend y backend sin retrabajos. Timeboxing y reuniones de seguimiento bisemanales de 15 minutos en tablero Kanban.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destacado: Solidez del código backend, optimización de queries y diseño eficiente del pipeline de minería de datos sin sobrecostos de infraestructura. Oportunidad de mejora: Mayor disciplina para no postergar la documentación de gestión y evidencias de QA por enfocarse únicamente en el desarrollo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Preguntas sobre el umbral de cobertura exigido en testing automatizado para módulos de minería/analítica. Consulta sobre la preferencia de la comisión entre un despliegue cloud en vivo o contenedor local (Docker) de contingencia. Formalidad requerida para evidenciar los indicadores de calidad del perfil de egreso ante la comisión evaluadora.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Separación clara de roles: Líder Técnico & Datos (cierre de backend, ETL y minería), Frontend & UX (consumo de APIs y dashboards reactivos) y QA & Gobernanza (matrices de prueba, evidencias y control ágil). Nuevas tareas asignadas: Automatización CI de pruebas, contenedorización Docker y preparación de datos para la demo final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Positivo: Excelente sinergia técnica, rapidez para acordar la arquitectura y disposición para resolver bloqueos complejos en conjunto. Por mejorar: Mayor comunicación diaria para notificar cuando una rama o tarea dependiente está lista, evitando tiempos muertos