INFORME DE AVANCE

Proyecto APT · Fase 2

Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de
Vehículos de Emergencia del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano

Odoo Community + PostgreSQL + PWA

| Asignatura | Capstone |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |
| Integrantes | Rodrigo Antonio Saavedra Lara · Benjamin Isaac Morales Barriga · Eddie Jesús Cerpa Navarro |
| Fecha de corte | 14 de octubre de 2026 |

Versión final con corte al 14 de octubre de 2026. Actualiza la Guía 2.4 con la evidencia técnica disponible y explicita las brechas aún pendientes.

# Resumen ejecutivo

Con corte al 14 de octubre de 2026, el equipo cuenta con un prototipo funcional local desarrollado en tres addons propios de Odoo: bomberos_base, bomberos_fleet y bomberos_maintenance. En la base capstone se verificaron 2 compañías, 5 vehículos, 4 perfiles de muestra y 5 órdenes DEMO en cinco estados. La suite automatizada dirigida obtuvo 9 pruebas aprobadas, 0 fallas y 0 errores. El alcance técnico está respaldado por documentación, capturas y una presentación de 10 diapositivas; no equivale a una implantación productiva (Equipo APT, 2026).

La solución mantiene el objetivo de centralizar y consultar la información de vehículos y mantenciones mediante Odoo Community y PostgreSQL. Las funcionalidades principales del MVP están implementadas en módulos propios, sin modificar el código fuente de Odoo y manteniendo desinstaladas las aplicaciones estándar fleet, maintenance y stock. La validación automatizada se ejecutó en la base local capstone; las pruebas manuales con cada perfil, la validación PWA en un dispositivo real y el despliegue productivo siguen pendientes.

Este informe contrasta la planificación de la Guía 2.4 con la evidencia posterior disponible. Distingue entre diseño, implementación local, pruebas automatizadas, pruebas manuales, despliegue y versionado. A la fecha de revisión, Software/ y este informe final aparecen sin seguimiento en Git; por ello, la evidencia técnica existe en el espacio de trabajo, pero todavía no satisface plenamente el requisito de resguardo y trazabilidad en el repositorio (Duoc UC, 2026c; Equipo APT, 2026).

Criterio de actualización / La Guía 2.4 corresponde a un corte anterior al prototipo. Este informe incorpora evidencia posterior disponible al 14-10-2026; mantiene como pendientes lo que no se ha validado manualmente, en dispositivos reales o en producción.

# 1. Antecedentes del proyecto

## 1.1 Nombre y propósito

Proyecto: Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos de Emergencia del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano.

El proyecto busca apoyar la gestión de la flota de emergencia mediante una solución tecnológica que concentre información de vehículos, estados operativos, mantenciones preventivas y reactivas, materiales, insumos, mano de obra, costos, avisos y reportes básicos. El acceso móvil se resolverá mediante PWA sobre Odoo, alternativa autorizada por el docente.

## 1.2 Objetivo general vigente

Desarrollar e implantar una solución tecnológica web responsive y PWA que permita al Cuerpo de Bomberos de Talcahuano centralizar, controlar y consultar oportunamente la información del estado y las mantenciones de sus vehículos de emergencia.

## 1.3 Objetivos específicos vigentes

Levantar y formalizar los requerimientos, actores, perfiles de usuario y flujos del proceso de mantención vehicular.

Diseñar el modelo de datos y la estructura modular de la solución sobre Odoo Community y PostgreSQL.

Construir e integrar la gestión de vehículos, estados operativos, mantenciones preventivas y reactivas, materiales, insumos, mano de obra y costos.

Implementar avisos oportunos y reportes básicos que faciliten el acceso a información relevante.

Diseñar y aplicar pruebas funcionales y de integración, registrar los resultados y corregir los hallazgos detectados.

Implantar la versión integrada en el ambiente definido, con acceso web responsive/PWA y documentación de despliegue.

Gestionar el proyecto mediante Scrum, controlando backlog, avances, riesgos e impedimentos y evaluando alternativas para la toma de decisiones.

# 2. Estado de avance según la Guía 2.4

La matriz siguiente actualiza el estado registrado en la Guía 2.4 con el avance técnico verificable al 14 de octubre de 2026 (Duoc UC, 2026b). La guía sigue siendo la referencia del plan; sus estados anteriores deben sincronizarse con este corte antes de la entrega.

| Actividad | Evidencia verificable | Responsable | Estado al 14-10-2026 | Brecha / control siguiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos y arquitectura | Guías Fase 1/2 y documento de requisitos. | Equipo | Diseñados y documentados | Sincronizar Guía 2.4 con este corte. |
| Addons de dominio | bomberos_base, bomberos_fleet y bomberos_maintenance. | Autoría por confirmar en Git | Implementados e instalados | Versionar selectivamente código y pruebas. |
| Modelo y persistencia | Modelos ORM propios sobre PostgreSQL. | Equipo técnico | Implementados en capstone | Publicar diagrama y carga DEMO reproducible. |
| Datos de muestra | 2 compañías, 5 vehículos, 4 perfiles, 5 órdenes y 2 avisos DEMO. | Equipo | Cargados y verificados | Son ficticios y locales; no hay seed versionado. |
| Pruebas | Matriz QA y suite dirigida de los tres addons. | Equipo técnico / QA | 9 aprobadas; 0 fallas; 0 errores | Ejecutar casos manuales y PWA móvil. |
| Documentación y exposición | 6 documentos técnicos, 14 PNG y PPT de 10 diapositivas. | Equipo | Generados y validados | Versionar entregables en el repositorio. |
| Git y trazabilidad | 9 commits desde 01-09-2026: Rodrigo 6, Eddie 2, Benjamin 1. | Equipo | Parcial | Software/ e informe final sin seguimiento; revisar autoría. |
| Implantación / PWA | Odoo local en capstone; formulario de ingreso visible. | Equipo técnico | Prototipo local | Sin producción ni prueba en dispositivo real. |

## 2.1 Lectura del avance

La Guía 2.4 es una fotografía anterior al desarrollo del prototipo y señalaba Sprint 0 en curso y los sprints funcionales pendientes. La evidencia actual demuestra que se avanzó en módulos, persistencia, datos DEMO y pruebas automatizadas. No se infiere cumplimiento de fechas de la Carta Gantt ni cierre formal de sprints, porque faltan registros actualizados del tablero, revisiones y acuerdos de sprint. Se debe actualizar la guía y el plan con fechas reales, sin presentar la validación local como implantación productiva.

# 3. Ajustes, facilitadores y dificultades

Los ajustes se apoyan en dificultades observables y decisiones ya tomadas: mantener el MVP acotado, construir addons propios fuera del código fuente de Odoo, usar datos DEMO ficticios, validar permisos y flujos con pruebas automatizadas y separar el prototipo local del despliegue real. La decisión de usar PWA aparece como autorizada en la documentación del proyecto (Duoc UC, 2026b); no se atribuye retroalimentación docente adicional que no esté respaldada por un registro.

| Elemento | Situación observada | Ajuste / respuesta del equipo |
| --- | --- | --- |
| Plan y estado | La Guía 2.4 precede al incremento técnico y todavía marca Sprint 0 en curso. | Actualizar estados, fechas y tareas con evidencia real; no inferir atrasos sin contrastar la Carta Gantt. |
| Arquitectura y alcance | El prototipo requiere módulos propios; las apps estándar fleet, maintenance y stock no están instaladas. | Mantener los tres addons del dominio separados del código fuente de Odoo y acotar el MVP. |
| Calidad | Nueve pruebas automatizadas aprobaron; la validación manual de perfiles no se ha completado. | Conservar resultados automatizados y ejecutar QA-01 a QA-07 con evidencia de interfaz. |
| Datos y reproducibilidad | capstone contiene registros DEMO, pero la base y su carga no están versionadas. | Preparar una carga reproducible de datos ficticios; no incluir respaldos con credenciales o datos privados. |
| Trazabilidad del equipo | Software/ aparece sin seguimiento y el diario de Benjamin contiene tecnologías ajenas al alcance Odoo. | Versionar por autor y revisar ese diario con su autor antes de usarlo como evidencia de participación. |

# 4. Metodología aplicada: Scrum y control del proyecto

Scrum se mantiene como marco de planificación, con Product Owner/QA Funcional, Scrum Master y Developer Odoo. La documentación muestra roles, planificación y criterios de aceptación; sin embargo, el repositorio revisado no contiene evidencia suficiente de un tablero actualizado, actas de eventos, revisiones de sprint o retrospectivas que permita afirmar que todos esos eventos se ejecutaron. Para controlar el proyecto, cada incremento debe vincularse a una historia, responsable, criterio de aceptación, prueba, resultado y decisión de avance.

## 4.1 Roles del equipo

| Integrante | Rol acordado | Evidencia disponible y brecha |
| --- | --- | --- |
| Benjamin Isaac Morales Barriga | Scrum Master | Un commit desde 01-09-2026 y diario individual. El diario menciona backend, ETL, APIs y minería de datos no presentes en el alcance; confirmar/corregir con el autor. |
| Eddie Jesús Cerpa Navarro | Developer Odoo | Dos commits desde 01-09-2026 y diario que declara trabajo de entorno/modelo Odoo. La autoría del código actual no es verificable porque Software/ no está versionado. |
| Rodrigo Antonio Saavedra Lara | Product Owner / QA Funcional | Seis commits desde 01-09-2026, incluida evidencia grupal. El historial no atribuye el código actual mientras Software/ siga sin seguimiento. |

## 4.2 Ciclo de decisión y control

Actualizar el Product Backlog y la Carta Gantt con el estado real de cada módulo, prueba y tarea pendiente.

Registrar impedimentos, riesgos y cambios de alcance con fecha, responsable y decisión del equipo.

Evaluar alternativas por valor, esfuerzo, riesgo y tiempo; dejar constancia de la alternativa seleccionada y descartada.

Asignar cada actividad a una persona y vincularla a un commit o evidencia verificable, sin atribuir código que aún no esté versionado.

Validar cada incremento con criterios de aceptación y pruebas automatizadas o manuales, identificando claramente cuál tipo se ejecutó.

Registrar hallazgos, correcciones y revalidación; si no hubo fallas, informar el resultado sin afirmar mejoras no demostradas.

# 5. Evidencias de avance: documentación, programación y datos

Este apartado responde especialmente al indicador 3 (25%). Ya existen documentación técnica, tres addons propios, modelos ORM y datos persistidos en PostgreSQL (Equipo APT, 2026). La suite automatizada aprobó 9 pruebas. No obstante, la base capstone y la carpeta Software/ son locales y no están versionadas; para que la evidencia sea reproducible y evaluable desde Git, se debe versionar selectivamente el código y los documentos y preparar datos de demostración reproducibles, sin incluir credenciales ni la instalación completa de Odoo.

## 5.1 Evidencia documental disponible

Guía 1.5 de Definición del Proyecto APT y Guía 2.4 de Fase 2, junto con los diarios individuales de los tres integrantes; la Guía 2.4 requiere actualizarse con el avance posterior.

Documentación técnica en Software/Evidencia de software/: requisitos y arquitectura, modelo de datos, manual de usuario, instalación y despliegue, plan y matriz QA, y plantillas de evidencia.

Tres addons propios instalados en capstone: bomberos_base, bomberos_fleet y bomberos_maintenance; fleet, maintenance y stock permanecen desinstalados.

Modelo y persistencia verificados mediante el ORM de Odoo sobre PostgreSQL; se documentan compañías, vehículos, kilometraje, órdenes, recursos, costos y avisos.

Datos de muestra identificados como DEMO, 14 capturas PNG y presentación de 10 diapositivas con logo Duoc UC; las cuentas de muestra no tienen contraseñas.

## 5.2 Evidencia de programación y repositorio

Estado real al corte: prototipo funcional local implementado y probado automáticamente. La Guía 2.4 y la Carta Gantt deben actualizarse; no se declara cierre formal de sprints, certificación manual completa ni implantación productiva.

La evidencia de programación ya existe en Software/custom-addons/: tres addons propios con modelos, vistas, permisos y lógica del dominio (Equipo APT, 2026). Se instalaron en la base capstone y se ejecutó la suite de nueve pruebas. La revisión del historial Git muestra que Software/ está sin seguimiento, por lo que esos cambios aún no permiten atribuir ni revisar el desarrollo desde el repositorio. Se deben agregar selectivamente los addons y sus pruebas; no se deben incluir Software/.venv312, Software/odoo.conf, contraseñas, datos privados ni el código fuente de Odoo.

## 5.3 Evidencia de almacenamiento y modelo de datos

La persistencia real utiliza PostgreSQL mediante el ORM de Odoo (Equipo APT, 2026). Los modelos propios incluyen bomberos.company, bomberos.vehicle, bomberos.vehicle.odometer, bomberos.maintenance.order, bomberos.maintenance.material, bomberos.maintenance.labor y bomberos.maintenance.alert; se extiende res.users para asignar compañías y limitar permisos. En capstone se verificaron 2 compañías, 5 vehículos, 5 órdenes en borrador, programada, en ejecución, revisión y cerrada, 4 perfiles DEMO y 2 avisos activos. La base es local y no se adjunta como respaldo ni existe un script reproducible de carga, por lo que el almacenamiento está demostrado en ejecución, pero la reproducción de esos datos sigue pendiente.

| Entidad / componente | Implementación actual | Evidencia / estado |
| --- | --- | --- |
| Compañía y permisos | bomberos.company; asignación de compañías en res.users; roles propios. | Implementado; 2 compañías DEMO; pruebas de acceso aprobadas. |
| Vehículo e historial | bomberos.vehicle y bomberos.vehicle.odometer. | Implementado; 5 vehículos DEMO; validación de kilometraje aprobada. |
| Orden de mantención | bomberos.maintenance.order con flujo borrador a cierre. | Implementado; 5 órdenes DEMO en cinco estados. |
| Materiales y mano de obra | bomberos.maintenance.material y bomberos.maintenance.labor con costos. | Implementado; cubierto por pruebas de flujo/costos. |
| Avisos | bomberos.maintenance.alert; reglas de proximidad y revisión. | Implementado; 2 avisos activos DEMO; pruebas de no duplicidad. |
| Persistencia | PostgreSQL mediante ORM Odoo en la base capstone. | Datos comprobados localmente; exportación/seed reproducible pendiente. |

# 6. Pruebas y aseguramiento de calidad

La competencia de validación ya cuenta con evidencia automatizada: la suite dirigida de los tres addons se ejecutó en capstone con 9 pruebas aprobadas, 0 fallas y 0 errores (Equipo APT, 2026). Se cubren permisos por compañía, kilometraje, restricciones de escritura, avisos, cierre de órdenes, costos, flujo e información de falla. Esto valida componentes automatizados, no sustituye la ejecución manual de todos los perfiles ni una certificación de producción. Los casos QA-01 a QA-07 y la prueba PWA en dispositivo real permanecen pendientes o requieren repetición documentada en interfaz.

## 6.1 Estrategia de validación

Diseñar casos de prueba derivados de criterios de aceptación.

Ejecutar pruebas funcionales y de integración sobre incrementos disponibles.

Registrar resultado esperado, resultado obtenido, evidencia y responsable.

Crear o vincular el hallazgo cuando exista una desviación.

Corregir el producto y ejecutar revalidación antes de cerrar el hallazgo.

## 6.2 Casos de prueba preliminares

| Caso / alcance | Objetivo de validación | Resultado al corte |
| --- | --- | --- |
| UT-01, UT-02, UT-05 | Permisos y visibilidad por compañía para consultor, jefatura y registros. | Aprobadas. |
| UT-03, UT-04 | Rechazar kilometraje decreciente y escritura no permitida al consultor. | Aprobadas. |
| UT-06 | Generar aviso vencido sin duplicar el aviso existente. | Aprobada. |
| UT-07, UT-08, UT-09 | Permiso de cierre, flujo/costos/inmutabilidad y descripción obligatoria de falla. | Aprobadas. |
| Suite automatizada | Ejecución dirigida de bomberos_base, bomberos_fleet y bomberos_maintenance en capstone. | 9 pruebas; 0 fallas; 0 errores. |
| QA manual y PWA | Ingreso de cada perfil, flujos completos en UI y prueba en dispositivo móvil real. | Pendientes; no se presentan como ejecutados. |

# 7. Repositorio Git, estructura de evidencias y trazabilidad

Los indicadores 6 y 7 suman 35%. En el historial desde el 1 de septiembre de 2026 aparecen 9 commits: 6 atribuidos a Rodrigo Saavedra, 2 a Eddie Cerpa y 1 a Benjamin Morales (Equipo APT, 2026). Los commits registran archivos y autoría, pero su cantidad no mide esfuerzo ni demuestra por sí sola equidad. En el estado revisado, Software/ y este informe final están sin seguimiento; por ello, Git todavía no permite identificar la autoría del código de los addons. La carpeta de diarios individuales sí aporta declaraciones personales, sujetas a coherencia con el proyecto y a verificación por el equipo.

## 7.1 Estructura recomendada para la entrega

Fase 1/Evidencias Grupales/ y Fase 2/Evidencias Grupales/: documentos de definición y Guía 2.4 ya presentes en el historial.

Fase 2/Evidencias Individuales/: tres diarios personales; verificar que cada contenido corresponda al proyecto y que el aporte declarado sea contrastable.

Software/custom-addons/bomberos_base/, bomberos_fleet/ y bomberos_maintenance/: código propio y pruebas, actualmente sin seguimiento en Git.

Software/Evidencia de software/: seis documentos técnicos, Capturas/ y Presentacion_Demo_Flota_Bomberos.pptx; aún sin seguimiento en Git.

Software/.venv312/ y Software/odoo.conf están ignorados por .gitignore; conservarlos fuera del control de versiones.

Software/odoo-18.0/ corresponde al código fuente de Odoo y no debe agregarse como si fuera desarrollo propio ni modificarse para este proyecto.

El estado de Git al corte incluye Software/ y este informe final sin seguimiento y .gitignore modificado. Agregar únicamente rutas del proyecto que deban entregarse, revisar los cambios y confirmar el commit en la rama compartida.

## 7.2 Convención mínima de evidencia

Nombre claro y consistente del archivo o carpeta.

Fecha o referencia al sprint cuando corresponda.

Autor o responsable identificable mediante Git.

Relación con historia, tarea, criterio de aceptación o actividad de la Carta Gantt.

Commits con mensajes descriptivos y sin mezclar cambios no relacionados.

Pull Request o revisión equivalente cuando el equipo la utilice.

# 8. Aporte individual y trabajo en equipo

Los roles y las evidencias disponibles no bastan para certificar una distribución equitativa. Los tres diarios personales están presentes, pero el diario de Benjamin contiene referencias a backend, ETL, Swagger/OpenAPI y minería de datos que no coinciden con la solución Odoo descrita; su autor debe confirmar y corregir ese contenido antes de usarlo como evidencia. Ningún aporte de código se atribuye a una persona mientras Software/ siga sin seguimiento en Git.

| Integrante | Aporte/rol documentado | Trazabilidad y evaluación |
| --- | --- | --- |
| Rodrigo Saavedra | Product Owner / QA Funcional; requisitos, alcance, criterios y evidencias. | 6 commits desde 01-09-2026; contrastar tareas y revisiones. El código local no es atribuible aún desde Git. |
| Eddie Cerpa | Developer Odoo; diario declara preparación del entorno y modelo de datos. | 2 commits desde 01-09-2026; confirmar autoría del código al versionarlo y vincularlo a tareas. |
| Benjamin Morales | Scrum Master; diario personal y seguimiento esperado del proyecto. | 1 commit desde 01-09-2026; el contenido del diario debe revisarse por la inconsistencia de alcance. |

El dominio y la participación oral no pueden comprobarse mediante este documento. En la defensa, cada integrante debe explicar el problema, el MVP, los modelos, permisos, flujo de mantención, pruebas, límites actuales y su aporte verificable; la exposición debe incluir participación efectiva de los tres.

# 9. Matriz de cumplimiento de la rúbrica

| Indicador | Pond. | Evidencia y brecha al corte | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ajustes ante dificultades y retroalimentación | 10% | Sección 3 y tabla de ajustes; decisión PWA documentada; actualización del plan pendiente. | Parcial / documentado |
| 2. Metodología para lograr objetivos | 10% | Scrum, roles y criterios presentes; faltan evidencias de tablero y eventos ejecutados. | Parcial |
| 3. Documentación, programación y datos | 25% | Seis documentos, tres addons, datos capstone y 9 pruebas; código y datos no reproducibles desde Git. | Parcial; evidencia técnica local |
| 4. Lenguaje técnico | 5% | Terminología Odoo, ORM, PostgreSQL, módulos, pruebas y estados consistente en este informe. | Cubierto en este informe |
| 5. Redacción, ortografía, citas | 5% | Informe revisado y referencias identificables; revisar además los documentos individuales. | Parcial / requiere revisión global |
| 6. Estructura, nombres y Git | 20% | Rutas de evidencia claras; Software/ e informe final sin seguimiento. | Pendiente de versionado |
| 7. Aporte equitativo verificable | 15% | Hay diarios y commits; la cantidad difiere y no mide esfuerzo; software sin autoría Git y un diario fuera de alcance. | Parcial; requiere corrección |
| 8. Dominio y trabajo en equipo | 10% | Los roles están definidos; la participación y fluidez deben observarse en la defensa. | Pendiente de demostrar |

# 10. Indicadores de calidad disciplinarios

| Competencia | Indicador de calidad | Evidencia actual y límite |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de certificación | Diseña pruebas de validación. | Matriz de pruebas con casos automatizados y manuales; los escenarios manuales están identificados. |
| Pruebas de certificación | Aplica pruebas de validación. | 9 pruebas automatizadas aprobadas sobre capstone; QA manual y PWA en móvil pendientes. |
| Pruebas de certificación | Desarrolla mejoras según resultados. | No hubo fallas en la ejecución final; no se atribuyen correcciones a resultados que no las requirieron. Registrar y revalidar cualquier hallazgo futuro. |
| Gestión de proyectos | Planifica alternativas según requerimientos. | Plan de 18 semanas, alcance MVP y decisión PWA documentados; actualizar fechas y sprints reales. |
| Gestión de proyectos | Controla avance y ofrece alternativas. | Matriz de estado y riesgos actualizada en este informe; falta evidencia actual del tablero/eventos Scrum. |
| Modelos de datos | Diseña modelo escalable. | Diccionario y modelos separados para compañía, vehículo, kilometraje, mantención, recursos, costos y avisos. |
| Modelos de datos | Implementa el modelo. | Modelos ORM instalados y persistidos en PostgreSQL/capstone; datos de muestra aún no son reproducibles desde Git. |
| Desarrollo de software | Construye una solución sistematizada. | Tres addons propios con permisos, vistas y lógica de dominio; código presente localmente, pendiente de versionado. |
| Desarrollo de software | Integra componentes. | Addons instalados e integrados en capstone; nueve pruebas aprobaron; validación manual pendiente. |
| Desarrollo de software | Implanta una solución. | Odoo responde localmente; no hay evidencia de despliegue productivo ni prueba PWA en dispositivo real. |

# 11. Próximos pasos prioritarios

Actualizar la Guía 2.4 y la Carta Gantt con el estado real del prototipo, fechas, sprints, riesgos y tareas que siguen pendientes.

Revisar con Benjamin el diario individual de Fase 2 para corregir las referencias a tecnologías y tareas ajenas al alcance Odoo, sin alterar la autoría de su reflexión.

Versionar selectivamente los tres addons propios, pruebas, seis documentos técnicos, capturas, presentación e informe final; excluir Odoo core, entorno virtual, configuración privada y credenciales.

Preparar una carga reproducible de datos ficticios DEMO y documentar cómo instalar y actualizar los addons sobre una base limpia.

Ejecutar y registrar QA-01 a QA-07 con los cuatro roles, dejando resultados y capturas; configurar contraseñas temporales de forma segura y no guardarlas en Git.

Validar la experiencia PWA/responsive en un dispositivo móvil real y documentar navegador, versión, pasos y resultados; no afirmar certificación móvil antes de realizarla.

Crear tareas y revisiones identificables para cada integrante; normalizar los alias de autor Git y registrar contribuciones sin usar el número de commits como medida de esfuerzo.

# 12. Conclusiones

El proyecto pasó de la etapa de definición a un prototipo funcional local: tres addons propios, modelos ORM, permisos, flujo de órdenes, costos, avisos, datos DEMO y nueve pruebas automatizadas aprobadas. El informe anterior era prudente, pero quedó desactualizado al afirmar que los sprints funcionales no habían iniciado; esta versión actualiza ese estado sin presentar el prototipo como producto implantado.

La arquitectura Odoo Community + PostgreSQL y la separación de addons permiten sostener el desarrollo del MVP. La evidencia automatizada es positiva; persisten brechas de control Scrum demostrable, pruebas manuales, PWA en dispositivo, reproducibilidad de datos y actualización de la Guía 2.4. La decisión de mantener las aplicaciones estándar fleet, maintenance y stock desinstaladas es coherente con el objetivo de construir módulos propios.

Los indicadores con mayor ponderación todavía dependen de acciones concretas: versionar en Git los módulos y evidencias sin incluir archivos privados; hacer reproducible el conjunto DEMO; vincular tareas y commits con cada integrante; resolver la inconsistencia del diario de Benjamin; y demostrar en la exposición el conocimiento y participación de los tres. Este informe no asigna puntajes ni declara cumplidos aspectos que requieren esas evidencias.