Plan y matriz de QA

Pruebas automatizadas ejecutadas en la base capstone; validaciones manuales con usuarios reales pendientes

Resultados limitados a la base temporal de prueba; no equivale a certificación con usuarios reales

Proyecto APT · Ingeniería en Informática · Odoo Community 18 + PostgreSQL + PWA

# 1. Resultado de verificación automatizada

Instalación limpia verificada previamente en base temporal. El 14/10/2026 se ejecutó nuevamente la suite dirigida para bomberos_base, bomberos_fleet y bomberos_maintenance en la base de trabajo capstone: 9 pruebas, 0 fallidas y 0 errores. Los resultados automatizados de UT-01 a UT-09 corresponden a esa ejecución; no certifican pruebas de aceptación con usuarios reales.

| ID | Prueba automatizada | Resultado |
| --- | --- | --- |
| UT-01 | Consultor limitado a las compañías asignadas. | Aprobada |
| UT-02 | Jefe de flota consulta todas las compañías. | Aprobada |
| UT-03 | Lectura de kilometraje actualiza vehículo y rechaza disminuciones. | Aprobada |
| UT-04 | Consultor no puede cambiar estado operativo. | Aprobada |
| UT-05 | Registros de vehículo quedan limitados por compañía. | Aprobada |
| UT-06 | Aviso próximo pasa a vencido sin duplicarse. | Aprobada |
| UT-07 | Solo Jefe de flota puede cerrar órdenes. | Aprobada |
| UT-08 | Costos, flujo completo, kilometraje final e inmutabilidad al cerrar. | Aprobada |
| UT-09 | Orden reactiva exige la descripción de falla. | Aprobada |

# 2. Matriz de validación funcional

| ID | Caso manual | Resultado esperado | Estado / evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-01 | Ingresar como cada uno de los cuatro perfiles. | Menús y acciones coinciden con la matriz de permisos. | Pendiente de ejecución manual |
| QA-02 | Intentar abrir datos de otra compañía con Técnico/Consultor. | No mostrar vehículos, órdenes ni avisos ajenos. | Pendiente de ejecución manual |
| QA-03 | Registrar vehículo, datos técnicos y adjuntar documentos. | Ficha visible para roles autorizados. | Pendiente de ejecución manual |
| QA-04 | Registrar lectura de kilometraje menor a la actual. | El sistema rechaza la lectura y no altera el historial. | Cubierto por UT-03; repetir en UI pendiente |
| QA-05 | Tramitar orden reactiva hasta En revisión. | Se conserva falla, diagnóstico, recursos y costos; genera aviso de revisión. | Flujo automatizado; validación UI pendiente |
| QA-06 | Cerrar una orden como Técnico. | Acceso denegado; Jefe de flota sí puede cerrarla. | Cubierto por UT-07; repetir en UI pendiente |
| QA-07 | Forzar fecha dentro de 30 días y cercanía de 500 km. | Se generan avisos próximos; al alcanzar objetivo, aviso vencido. | Cubierto parcialmente por UT-06; revisión UI pendiente |
| QA-08 | Consultar reporte pivot/gráfico por compañía y tipo. | Totales coinciden con las órdenes registradas. | Pendiente de ejecución manual |
| QA-09 | Instalar/abrir PWA en teléfono con Internet. | Interfaz responsive e instalable; sesión requiere conexión. | Pendiente de ejecución manual |

# 3. Registro para ejecución manual

| Caso | Ejecutor | Fecha | Base/dispositivo | Resultado | Enlace o captura | Incidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

No se registran como ejecutadas las pruebas manuales de interfaz, PWA móvil ni validación con la organización. Completar la tabla durante QA y adjuntar capturas/resultados reales.

# 4. Evidencia de ejecución en la base de trabajo

La base capstone ya contiene registros de muestra identificados explícitamente con el prefijo DEMO. Los nombres, patentes, kilometrajes, fallas y costos son ficticios y se utilizan únicamente para visualizar y probar el flujo funcional.

| Evidencia | Resultado en capstone |
| --- | --- |
| Compañías y flota | 2 compañías y 5 vehículos DEMO con lecturas de kilometraje. |
| Órdenes | 5 órdenes repartidas en Borrador, Programada, En ejecución, En revisión y Cerrada. |
| Perfiles | 4 usuarios de muestra con los roles Administrador, Jefe de flota, Técnico y Bombero consultor; las cuentas no tienen contraseña configurada. |
| Avisos | 2 avisos activos de muestra: mantención próxima y orden pendiente de revisión. |
| Suite automatizada | 9 pruebas aprobadas, 0 fallas y 0 errores en la base capstone. |
| Aplicaciones estándar | fleet, maintenance y stock permanecen desinstaladas; se usan los tres addons propios. |
| Capturas y presentación | Capturas reales en ./Capturas/ y recorrido explicativo en ./Presentacion_Demo_Flota_Bomberos.pptx. |

Alcance pendiente: no se inició sesión con cada uno de los cuatro usuarios de muestra porque no se configuraron contraseñas; la matriz de grupos y la restricción por compañía sí están cubiertas por pruebas automatizadas. La validación presencial con Bomberos, PWA en teléfonos reales y aceptación operativa continúa pendiente y no se presenta como realizada.