INFORME TÉCNICO

Definición Proyecto APT · Fase 1

Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos de Emergencia del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano

Solución propuesta: Odoo Community + PostgreSQL + PWA

| Asignatura | PTY4614 · Capstone |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |
| Integrantes | Rodrigo Antonio Saavedra Lara · Benjamin Isaac Morales Barriga · Eddie Jesús Cerpa Navarro |
| Roles principales | Product Owner / QA Funcional · Scrum Master · Developer Odoo |
| Fecha | Septiembre de 2026 |

Evaluación formativa · Semana 2

# Índice

| Sección | Página |
| --- | --- |
| Resumen | 3 |
| Abstract | 3 |
| 1. Desarrollo de ingeniería | 4 |
| 1.1 Descripción del Proyecto APT y problemática abordada | 4 |
| 1.2 Relevancia para el campo laboral de Ingeniería en Informática | 4 |
| 1.3 Objetivos | 5 |
| 1.4 Solución tecnológica y alcance funcional | 5 |
| 1.5 Relación con las competencias del perfil de egreso | 6 |
| 1.6 Relación con los intereses profesionales del equipo | 6 |
| 1.7 Factibilidad del proyecto | 7 |
| 1.8 Metodología, roles y trabajo colaborativo | 7 |
| 1.9 Cumplimiento de indicadores de calidad disciplinarios | 9 |
| 1.10 Evidencias previstas | 10 |
| 2. Individual Conclusions | 11 |
| 3. Reflection | 12 |
| 4. Referencias | 13 |
| Anexo A. Planificación resumida de 18 semanas | 14 |

# Resumen

El Proyecto APT propone el levantamiento, diseño, construcción, integración, validación e implantación de una solución tecnológica para el Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, orientada al control y seguimiento de la mantención de sus vehículos de emergencia. La necesidad central es disponer de información clara, confiable y oportuna sobre el estado de los vehículos, las mantenciones preventivas y reactivas, los materiales e insumos utilizados, la mano de obra, los costos asociados, los avisos y los reportes de apoyo a la gestión. La solución se desarrollará sobre Odoo Community y PostgreSQL, con una interfaz web responsive y acceso móvil mediante PWA, modalidad autorizada por el docente. El proyecto se gestionará con Scrum, incorporando un Sprint 0, tres sprints de construcción, una etapa formal de QA y una fase de implantación y cierre. Su desarrollo moviliza competencias de gestión de proyectos, modelamiento de datos, desarrollo e integración de software y pruebas de validación. La propuesta se considera factible dentro de las 18 semanas de la asignatura mediante priorización de un MVP, control del Product Backlog y trabajo colaborativo.

# Abstract

The APT Project proposes the requirements analysis, design, construction, integration, validation, and deployment of a technological solution for the Talcahuano Fire Department, focused on controlling and tracking the maintenance of emergency vehicles. The main need is to provide clear, reliable, and timely information about vehicle status, preventive and reactive maintenance, materials and supplies, labor, associated costs, alerts, and management reports. The solution will be developed using Odoo Community and PostgreSQL, with a responsive web interface and mobile access through a Progressive Web App (PWA), an approach authorized by the instructor. The project will be managed with Scrum, including Sprint 0, three development sprints, a formal quality assurance stage, and a final deployment and closure phase. Its execution integrates competencies in IT project management, data modeling, software development and integration, and validation testing. The proposal is feasible within the 18-week course period by prioritizing a minimum viable product, controlling the Product Backlog, and maintaining collaborative work throughout the project lifecycle.

# 1. Desarrollo de ingeniería

## 1.1 Descripción del Proyecto APT y problemática abordada

El proyecto corresponde a la Propuesta n.º 2 de la Escuela de Ingeniería Informática y tiene como propósito desarrollar una solución web y móvil para apoyar la gestión de los vehículos de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano. El requerimiento considera el registro y consulta del estado de los vehículos y de sus procesos de mantención preventiva y reactiva, incluyendo materiales, insumos, mano de obra y costos asociados (Duoc UC, 2026b).

La problemática se relaciona con la necesidad de acceder de forma clara, confiable y oportuna a información crítica de la flota. El proyecto busca facilitar el seguimiento de las mantenciones, registrar sus antecedentes, generar avisos oportunos y apoyar el control de gastos y la toma de decisiones. La propuesta de la Escuela señala que una mejor disponibilidad de la información puede reducir tiempos muertos de búsqueda y contribuir a una operación más eficiente antes del despacho de vehículos de emergencia (Duoc UC, 2026b).

Problema central: Necesidad de centralizar y consultar oportunamente la información de vehículos y mantenciones para mejorar trazabilidad, control y apoyo a la operación de la flota de emergencia.

## 1.2 Relevancia para el campo laboral de Ingeniería en Informática

El proyecto es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque representa un desafío realista en el que se deben integrar distintas etapas del ciclo de vida de una solución: levantamiento y análisis de requerimientos, planificación y control del proyecto, diseño de datos, desarrollo de software, integración de componentes, pruebas de validación, implantación y documentación. Estas actividades corresponden a responsabilidades habituales de profesionales que participan en proyectos de transformación y soporte de procesos organizacionales.

Además, el dominio de mantención de activos críticos exige que la solución entregue trazabilidad y disponibilidad de información para apoyar decisiones operativas. Esto permite que el equipo aplique conocimientos técnicos y de gestión en un contexto en el que la calidad del software, el control del proyecto y la confiabilidad de los datos son relevantes para el funcionamiento de la organización.

## 1.3 Objetivos

Objetivo general. Desarrollar e implantar una solución tecnológica web responsive y PWA que permita al Cuerpo de Bomberos de Talcahuano centralizar, controlar y consultar oportunamente la información del estado y las mantenciones de sus vehículos de emergencia.

Levantar y formalizar los requerimientos, actores, perfiles de usuario y flujos del proceso de mantención vehicular.

Diseñar el modelo de datos y la estructura modular de la solución sobre Odoo Community y PostgreSQL.

Construir e integrar la gestión de vehículos, estados operativos, mantenciones preventivas y reactivas, materiales, insumos, mano de obra y costos.

Implementar avisos oportunos y reportes básicos que faciliten el acceso a información relevante.

Diseñar y aplicar pruebas funcionales y de integración, registrar los resultados y corregir los hallazgos detectados.

Implantar la versión integrada en el ambiente definido, con acceso web responsive/PWA y documentación de despliegue.

Gestionar el proyecto mediante Scrum, controlando backlog, avances, riesgos e impedimentos y evaluando alternativas para la toma de decisiones.

## 1.4 Solución tecnológica y alcance funcional

La solución se construirá sobre Odoo Community como plataforma base de aplicaciones de negocio y PostgreSQL como motor de base de datos. La experiencia móvil se resolverá mediante una PWA sobre una interfaz responsive, alternativa autorizada por el docente para cubrir el requisito de acceso móvil sin desarrollar una aplicación nativa independiente para Android e iOS. Las personalizaciones se realizarán con las tecnologías propias del entorno Odoo, utilizando Python, XML y JavaScript cuando sea necesario.

| Capa de acceso | Navegador en PC, tablet y celular · interfaz responsive · PWA instalable. |
| --- | --- |
| Aplicación | Odoo Community con módulos estándar reutilizables y desarrollos personalizados del proyecto. |
| Datos | PostgreSQL para persistencia, historial y trazabilidad de la información. |
| Control técnico | Git/GitHub, ambientes de desarrollo y QA, control de versiones y evidencias de cambios. |

Alcance funcional del MVP

Vehículos: ficha técnica, identificación, estado operativo, historial y documentos relevantes.

Mantenciones: preventivas y reactivas, fallas, órdenes de trabajo y seguimiento.

Recursos: materiales, insumos, repuestos, mano de obra y costos asociados.

Avisos: notificaciones de mantenciones próximas, vencidas o pendientes de revisión.

Reportes: indicadores básicos sobre estado, disponibilidad, costos y seguimiento de la flota.

Usuarios y permisos: perfiles de acceso y trazabilidad funcional sobre Odoo.

## 1.5 Relación con las competencias del perfil de egreso

El Proyecto APT integra cuatro competencias del perfil de egreso que se aplicarán de manera articulada durante el semestre. La relación se presenta en la siguiente matriz, identificando la forma concreta en que cada competencia se evidenciará en el proyecto.

| Competencia | Aplicación en el proyecto | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación y control mediante Scrum, priorización de backlog, gestión de riesgos e impedimentos y evaluación de alternativas para la toma de decisiones. | Product Backlog, Sprint Planning, Scrumboard, Burndown Chart, Impediment Log, reviews, retrospectivas y registro de decisiones. |
| Construir modelos de datos | Diseño e implementación de entidades, relaciones, restricciones y modelos ORM que soporten vehículos, mantenciones, recursos, costos y trazabilidad. | Diagrama de datos, diccionario de datos y modelos implementados en Odoo/PostgreSQL. |
| Desarrollar una solución de software | Construcción incremental de módulos, vistas, reglas de negocio, integración Odoo/PostgreSQL/PWA y despliegue de la versión integrada. | Repositorio Git/GitHub, incrementos de los sprints, versión integrada e implantada y documentación de despliegue. |
| Realizar pruebas de certificación | Diseño y ejecución de pruebas funcionales e integradas basadas en criterios de aceptación; registro de hallazgos, corrección y revalidación. | Matriz QA, casos de prueba, resultados, incidencias, correcciones y evidencia de revalidación. |

## 1.6 Relación con los intereses profesionales del equipo

Los intereses profesionales de los tres integrantes son complementarios y se reflejan en las responsabilidades definidas para el proyecto. Esta relación permite que el Proyecto APT sea coherente tanto con el perfil de egreso como con las áreas en las que cada integrante desea continuar desarrollándose.

| Integrante | Interés profesional | Relación con el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Rodrigo Antonio Saavedra Lara | Gestión de Proyectos Informáticos | Se vincula con levantamiento de requerimientos, priorización, coordinación, control de avances, QA funcional, validación de entregables y participación en decisiones del proyecto. |
| Benjamin Isaac Morales Barriga | Desarrollo Full Stack y analítica de datos | Se relaciona con desarrollo de software, bases de datos, reportería, seguimiento de métricas del proyecto y fortalecimiento de la planificación bajo metodología ágil. |
| Eddie Jesús Cerpa Navarro | Arquitectura, integración, infraestructura y despliegue | Se vincula con estructuración técnica de la solución, integración de componentes, estabilidad de la aplicación, modelos Odoo/PostgreSQL y apoyo a la implantación. |

## 1.7 Factibilidad del proyecto

El proyecto se considera factible de ejecutar durante las 18 semanas de la asignatura porque se desarrollará de manera incremental y con un alcance controlado mediante un MVP. El uso de Odoo Community y PostgreSQL permite reutilizar capacidades existentes de la plataforma y concentrar el desarrollo en los requerimientos específicos del caso. La PWA, autorizada por el docente, reduce el esfuerzo asociado a mantener aplicaciones móviles nativas separadas.

| Dimensión | Condición de factibilidad | Medida de control |
| --- | --- | --- |
| Tiempo | 18 semanas con Sprint 0, tres sprints de construcción, QA e implantación. | Backlog priorizado, MVP, revisiones por sprint y Carta Gantt. |
| Recursos y materiales | Equipos personales, Internet, Odoo Community, PostgreSQL, Python/XML/JavaScript, Git/GitHub y ambientes de desarrollo/QA. | Uso de herramientas disponibles y configuración técnica durante Sprint 0. |
| Validaciones externas | La oportunidad de las validaciones y disponibilidad de antecedentes puede afectar el ritmo del proyecto. | Criterios de aceptación claros, reviews y registro temprano de bloqueos. |
| Cambios de alcance | Pueden aparecer nuevos requerimientos o prioridades durante el semestre. | Evaluar valor, esfuerzo, impacto, riesgo y tiempo antes de modificar el Product Backlog. |
| Incidencias técnicas | Pueden producirse errores de integración, configuración o PWA. | Ambiente QA, pruebas antes de integrar, control de versiones y corrección/revalidación. |

## 1.8 Metodología, roles y trabajo colaborativo

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, coherente con la propuesta de la Escuela. La etapa inicial contempla análisis del desafío, mapa de actores, visión e Impact Mapping. Luego se definirán épicas, historias de usuario, criterios de aceptación, Definition of Done (DoD), User Story Mapping y un Product Backlog estimado y priorizado. A continuación se realizará Sprint 0 para configuración técnica y tres sprints de desarrollo. El cierre incluye QA, validación, implantación, retrospectiva y consolidación de evidencias.

En cada sprint se utilizarán eventos Scrum y herramientas de seguimiento. Entre los eventos se consideran Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective; entre las herramientas y artefactos de control se utilizarán Sprint Backlog, Scrumboard, Burndown Chart, Release e Impediment Log. Al finalizar cada iteración se actualizará el Product Backlog de acuerdo con los resultados y decisiones del equipo.

| Integrante | Rol principal | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Benjamin Morales | Scrum Master | Facilitar eventos Scrum, coordinar sprints, controlar impedimentos, riesgos e hitos y apoyar el seguimiento del plan. |
| Eddie Cerpa | Developer Odoo | Construir e integrar módulos Odoo, modelos ORM/PostgreSQL, vistas, lógica de negocio, correcciones y apoyo técnico al despliegue. |
| Rodrigo Saavedra | Product Owner / QA Funcional | Levantar y aclarar requerimientos, priorizar backlog, definir criterios de aceptación, diseñar/ejecutar QA funcional y validar incrementos. |

Los roles anteriores indican responsabilidades principales para efectos de organización y trazabilidad; sin embargo, los tres integrantes participarán en planificaciones, revisiones, retrospectivas, validaciones y decisiones de alcance. El trabajo se apoyará en un repositorio Git compartido y un Product Backlog común, promoviendo revisión conjunta y colaboración antes de considerar terminado cada incremento.

## 1.9 Cumplimiento de indicadores de calidad disciplinarios

La pauta de evaluación asigna un 50% al cumplimiento de los indicadores de calidad disciplinarios. Para asegurar trazabilidad, el proyecto aborda explícitamente todos los indicadores asociados a las competencias involucradas (Duoc UC, 2026a).

| Indicador | Acción planificada | Evidencia | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | Definir casos de prueba a partir de criterios de aceptación y riesgos funcionales. | Plan/matriz QA y casos de prueba. | S14–S16 |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | Ejecutar pruebas funcionales y de integración sobre los incrementos. | Resultados, capturas, registros e incidencias. | Cada sprint + S14–S16 |
| 1.3 Desarrolla mejoras según resultados | Corregir hallazgos y ejecutar revalidación. | Cambios versionados, incidencias cerradas y revalidación. | S14–S16 |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | Definir alcance, backlog, sprints, recursos, responsables, riesgos y alternativas. | Product Backlog, Gantt, Sprint Planning y plan de trabajo. | S1–S4 |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | Controlar avance, impedimentos, riesgos y decisiones durante la ejecución. | Scrumboard, Burndown, Impediment Log, reviews y decisiones. | S5–S18 |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Definir entidades, relaciones, atributos, restricciones y trazabilidad. | Diagrama de datos y diccionario. | S4 |
| 3.2 Implementa modelos de datos | Implementar modelos ORM y persistencia en PostgreSQL. | Modelos Odoo/PostgreSQL operativos. | S4–S13 |
| 4.1 Construye una solución de software | Desarrollar funcionalidades del MVP por sprint. | Código versionado e incrementos funcionales. | S5–S13 |
| 4.2 Integra componentes | Integrar módulos Odoo, base de datos, vistas, PWA y lógica de negocio. | Versión integrada en ambiente QA. | S11–S16 |
| 4.3 Implanta una solución de software | Desplegar la versión integrada en el ambiente definido y documentar el proceso. | Evidencia de implantación y documentación de despliegue. | S17–S18 |

## 1.10 Evidencias previstas

Las evidencias se organizarán por fase para demostrar tanto el proceso como el resultado del proyecto. Se mantendrá trazabilidad entre requerimientos, backlog, código, pruebas y entregables finales.

Fase 1: análisis del caso, mapa de actores, visión, Impact Mapping, épicas, historias de usuario, criterios de aceptación, DoD, User Story Mapping y Product Backlog.

Fase 2: modelo de datos, configuración de Sprint 0, repositorio Git/GitHub e incrementos funcionales de los Sprints 1, 2 y 3.

Seguimiento transversal: Product Backlog actualizado, Scrumboard, Burndown Chart, Impediment Log, reviews, retrospectivas y registro de decisiones.

Fase 3: plan y resultados QA, incidencias, correcciones, revalidación, solución integrada e implantada, manual, informe final, retrospectiva y video demo.

# 2. Individual Conclusions

## 2.1 Rodrigo Antonio Saavedra Lara

This project is strongly connected to my professional interest in IT project management because it requires planning, prioritization, coordination, quality assurance, and decision-making throughout the complete project lifecycle. My role as Product Owner and Functional QA will allow me to work closely with requirements, acceptance criteria, backlog priorities, and validation of each increment. I also consider the project valuable because it combines management responsibilities with technical understanding of Odoo, PostgreSQL, and software deployment. The use of Scrum will help me strengthen a more formal approach to project control, risk management, and team collaboration. By the end of the project, I expect to demonstrate not only a functional solution but also a traceable and well-managed development process that responds to the organization’s needs.

## 2.2 Benjamin Isaac Morales Barriga

The APT Project gives me the opportunity to connect software development, data, and agile teamwork in one practical challenge. As Scrum Master, I will focus on helping the team maintain a clear plan, identify impediments, review progress, and improve the way we work during each sprint. At the same time, my interest in Full Stack development and data analysis is reflected in the use of Odoo, PostgreSQL, reports, and project metrics. I consider this project relevant because it requires technical work and structured coordination at the same time. I expect to strengthen my ability to communicate, organize collaborative work, and use evidence such as the backlog, Scrumboard, Burndown Chart, and reviews to support decisions and keep the project aligned with its objectives.

## 2.3 Eddie Jesús Cerpa Navarro

This project is aligned with my professional interest in software architecture, system integration, infrastructure, and deployment. My main responsibility as Odoo Developer will be to build and integrate modules, data models, views, and business logic while keeping the solution stable and maintainable. The project also allows me to work with PostgreSQL, version control, quality assurance environments, and the deployment of an integrated web and PWA solution. I consider the iterative approach especially useful because each sprint will produce a testable increment and will allow us to correct technical issues before the final release. Through this experience, I expect to strengthen my ability to design complete solutions, collaborate with other project roles, and contribute to a reliable implementation that can be demonstrated and validated at the end of the course.

# 3. Reflection

As a team, we understand that the main challenge of this project is not only to build software, but to manage the complete process in a structured and traceable way. The project requires us to combine different perspectives: project management, software development, data modeling, architecture, integration, testing, and deployment. This makes collaboration essential. The role distribution gives each member a clear responsibility, but the final result depends on shared decisions, code reviews, sprint reviews, functional validation, and communication throughout the semester.

One important lesson from the project definition stage is the need to control scope. The proposed solution includes several functional areas, so prioritizing a minimum viable product will be necessary to protect quality and meet the 18-week schedule. We also identified that testing must be planned from the beginning and connected to acceptance criteria, instead of being treated only as a final activity. For this reason, the team will follow a test–correction–revalidation cycle and will keep evidence of the results.

Finally, the project represents a realistic professional scenario in which technical decisions must be balanced with time, risk, value, and user needs. We expect this experience to strengthen our ability to work as an engineering team and to deliver a solution that is technically coherent, properly validated, and supported by documented project management practices.

# 4. Referencias

Duoc UC. (2026a). Evaluación Fase 1: Formativa Definición Proyecto APT. Asignatura PTY4614 Capstone.

Duoc UC. (2026b). Proyecto APT – Escuela de Ingeniería Informática. Propuesta n.º 2: Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos de Emergencia del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano.

Duoc UC. (2026c). Guía Estudiante – Definición Proyecto APT, Fase 1. Asignatura Capstone.

# Anexo A. Planificación resumida de 18 semanas

La siguiente tabla resume la secuencia temporal del proyecto y mantiene coherencia con la Carta Gantt definida en la Guía 1.5. La planificación separa análisis y configuración, construcción incremental, aseguramiento de calidad e implantación/cierre.

| Actividad | Semanas | Fase | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis del caso y mapa de actores | S1 | Fase 1 | Equipo completo · lideran Rodrigo y Benjamin |
| Visión, Impact Mapping e historias de usuario | S2 | Fase 1 | Equipo completo · lideran Rodrigo y Benjamin |
| User Story Mapping y Product Backlog | S3 | Fase 1 | Equipo completo · lideran Rodrigo y Benjamin |
| Sprint 0 – Odoo/PostgreSQL/PWA | S4 | Fase 1 | Equipo completo · lidera Eddie |
| Sprint 1 – Vehículos y estados | S5–S7 | Fase 2 | Equipo completo · lidera Eddie |
| Sprint 2 – Mantenciones y avisos | S8–S10 | Fase 2 | Equipo completo · lidera Eddie |
| Sprint 3 – Insumos, costos y reportes | S11–S13 | Fase 2 | Equipo completo · lidera Eddie |
| QA, integración, PWA y mejoras | S14–S16 | Fases 2–3 | Equipo completo · lidera Rodrigo |
| Implantación, cierre, informe, video demo y defensa | S17–S18 | Fase 3 | Equipo completo · lidera Benjamin |

Criterio de control: Ante cambios de alcance, riesgos o impedimentos se evaluarán alternativas considerando valor, esfuerzo, impacto, riesgo y tiempo disponible antes de modificar la prioridad del Product Backlog.